}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Marco Antonio Toloza Gonzalez y Dante Augusto Sepúlveda Magaña |
| --- | --- |
| Rut | 21.065.463-1, 20.868.422-1 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Preparator |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación orientada a objetos y base de datos. |
| Competencias | Programar y planificar. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Lo escogí por el tema recurrente al momento de darse a entender en una presentación, discusión y partes relacionadas con el hablar a alguien. Todos los países y las características que se relacionan serían de las personas con ansiedad y las cuales tienen problemas o nerviosismo para situaciones de habla. Le daría un empujón hacia las personas que quieran prepararse y tener una oportunidad de poder explayarse de manera eficiente como ellos quieren que sean escuchados. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Generar seguridad en aquellos que no estén preparados para tanto el mundo laboral como el interactuar con las personas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Se relaciona con el tema de programación y planificación de proyectos Va de la mano con lo que he aprendido en el semestre (programar e idear un plan de acción hacia el proyecto). |
| Relación con los intereses profesionales | El área de programación y el tema de gestión de proyectos son lo que abarco y quiero profundizar aún más. Si el proyecto se mantiene y funciona se podría decir que ejercí bien mis conocimientos y habilidades aprendidas en mi carrera. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Es posible debido a la disponibilidad de herramientas que cuento (HTML, python, bases de datos y Apis). - El tiempo puedo disponer de él para poder trabajar en el proyecto. - Ya el no funcionamiento del mismo daría problemas en el tiempo disponible para poder desarrollarlo. - Y el poder solucionarlo ya dependería de mi tiempo y facilidad en áreas del código. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | 1. El desarrollo de una interfaz intuitiva. 2. Funcionamiento de audio a texto mediante micrófono. 3. Lograr una respuesta rápida y simple. 4. Mantener el sistema estable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | No caídas del sistema, respuesta rápida y funcionamiento del micrófono. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Metodologia "Cascada" Desde el principio definiremos las necesidades del proyecto, como haremos para programarlo y el despliegue del mismo. Marco (Product Owner y Developer): Encargado del área de programación (python, java y HTML) y gestión del proyecto. Dante (Developer BD): Encargado del área de programación (BD) y del área de desarrollo general del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento word con contexto del proyecto a realizar. | Documento Word | Se estableció un diálogo con el profesor donde le explicamos el rumbo del proyecto y si se implementa en el plan de Capstone. | Tenemos documentos de prueba del diálogo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Programación basada en python | Programar interfaz | Se debe de programar con el servicio de visual studio y con el lenguaje de python una interfaz de prueba para el proyecto. | Internet, Visual Studio Code, Python y una computadora. | 2 semanas | Marco | Tema del tiempo y caídas inesperadas del código. |
| Diseño y/o orden de la interfaz | Diseñar y programar | Realizar un diseño de base para el proyecto (un inicio) y de programarlo si es necesario | Internet, Visual Studio Core, python y una computadora. | 1 semana y media | Dante | Tema del tiempo, diseños varios a decidir y caídas inesperadas del código. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Programar interfaz | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y/o orden de la interfaz | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.